CoffeeStats – Cats

Autoren: Ingo, Stefan

# Projektablaufplan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Requirements Engineering |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

* **Requirements Engineering**

Was ist das Ziel dieser Phase:

Dokumentation der funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen um die Zielsetzung des Projekts zu definieren

Was wollen wir konkret machen:

UseCases

Erfassung der Funktionalen Anforderungen

Erfassung der nicht-Funktionalen Anforderungen

Technologieanalyse (Welche Technologien werden genutzt)

Usabilitly Mock, Beschreibung der Oberfläche

Risikoanalyse („Alles was irgendwie schief gehen kann“)

* **Architektur** („Wie wird etwas Realisiert“)

Was ist das Ziel dieser Phase:

„Beschreibung der grundlegenden Komponenten und deren Zusammenspiel innerhalb eines Softwaresystems“

Was wollen wir konkret machen:

* + UML
    - Domänenmodell erstellen
    - UseCase-Diagramm
    - Klassendiagramm
    - ERM
    - Modellierung der Interaktion der Servlets und EJB‘s
  + Designentwurf